**江西省商务厅关于第二届低碳会签约项目推进情况的通报**

江西省商务厅关于第二届低碳会签约项目推进情况的通报

各设区市商务主管部门：  
　　为认真贯彻年初全省开放型经济会和今年6月全省战略性新兴产业推进工作现场会精神，落实鹿心社省长“加快重大项目建设步伐，全力推动重大项目早进资、早开工、早投产”的有关要求，省商务厅近期对第二届低碳会重大项目签约仪式项目进行了专题调度，现将有关情况通报如下：  
　　第二届低碳会以来，全省各地按照省委、省政府的要求，围绕会上签约项目，积极服务推进项目，狠抓项目跟踪落实，第二届低碳会签约项目进展情况良好，一大批大项目、好项目得到快速推进，促进了全省开放型经济稳中求进，稳中快进。主要特点是：  
　　1、项目履约率高。第二届低碳会共签约项目155个，项目合同引资总额891.26亿元。截至目前，已履约（注册进资）项目123个，项目履约率79.35%。其中：签约内资项目145个，已履约项目114个，项目履约率78.62%；签约外资项目10个，已履约项目9个，项目履约率90%。项目履约率较高的设区市有：萍乡、鹰潭、宜春、吉安4市均达到100%，九江94.1%，赣州82.1%。  
　　2、项目实际进资多。截至目前，第二届低碳会签约项目中已注册进资的123个项目，累计实际进资达100.68亿元。从项目来源地来看，长珠闽及港澳台地区的合作项目实际进资89.63亿元，占89.03%；从承接地来看，南昌、九江、萍乡、新余和赣州5市项目实际进资超10亿元。  
　　3、项目推进速度快。第二届低碳会签约项目进展较快，截至目前，已开工项目102个，项目开工率65.81%；已投产项目38个，项目投产率24.52%。项目进展较快的设区市有：萍乡、鹰潭2市项目开工率超80%，九江、宜春、吉安和抚州4市项目开工率均超70%。  
　　4、重大项目推进成效好。一是大项目进展顺利。会上签约的25个10亿元以上项目，履约注册项目17个，实际进资34.51亿元；其中已开工待投产项目11个、已投产项目2个。如深圳万商红投资控股公司在新余投资35亿元的商贸综合体项目已开工建设，实际进资10.7亿元；杭氧集团在湖口县投资50亿元的气体项目已开工建设，实际进资8亿元。二是国内500强、央企投资等项目推进成效好。会上签约国内500强、央企等重要客商投资项目8个，实际履约注册项目7个，项目履约率87.5%，实际进资7.87亿元，其中已开工待投产项目2个、已投产项目3个。如辽宁方大集团在萍乡湘东区投资10亿元的铁矿开发项目已投产，实际进资3亿元，中国节能（深圳）投资控股集团在萍乡经开区投资5亿元的钢化玻璃绝缘子项目已投产，实际进资3亿元。  
　　为推进下一步全省招商引资工作，各地要进一步加大招大引强工作力度，围绕重大招商引资活动组织和重大项目服务推进扎实做好工作，着力推进全省招商引资提升水平、加快发展。一是继续做好第二届低碳会签约项目推进服务。要在本次调度的基础上，对第二届低碳大会签约项目进一步进行分类梳理，全方位，多层次，零距离为各类项目提供个性化的政策支持和服务，加强签约项目跟踪落实推进，促进项目尽快落地、尽快进资、尽快开工、尽快建设。二是精心组织好一系列的重大招商活动。当前，正在组织筹备培育战略性新兴产业促进江西工业转型升级部省对接恳谈会、首届华侨华人赣鄱投资创业洽谈会、2012赣台（南昌）经贸合作研讨会、第八届泛珠会、第43届樟树药交会、广东招商引资活动周等一系列重大招商活动。各地要高度重视，统筹安排，充分利用系列重大招商活动平台，千方百计招大引强，主动对接，认真洽谈，力争签约引进一批技术含量高、产业带动强、发展前景好的大项目、好项目，掀起一轮招商引资新高潮，确保各类重大招商活动取得圆满成功，促进全年招商引资目标任务的圆满完成。  
　　附件：第二届低碳会签约项目推进情况汇总表

　　2012年8月30日

　　附件   
　　第二届低碳会签约项目推进情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设区市** | **项目资金总数** | | | **已注册待开工 项目** | | **已开工待投产 项目** | | **已投产项目** | | **终止项目数（个）** | **履约注册率（%）** | **开工率（%）** | **投产率（%）** |
|
| **项目数（个）** | **合同引资（亿元）** | **实际进资（亿元）** | **项目数（个）** | **项目进资（亿元）** | **项目数（个）** | **项目进资（亿元）** | **项目数（个）** | **项目进资（亿元）** |
|  | 合计 | 155 | 891.26 | 100.68 | 21 | 9.37 | 64 | 52.78 | 38 | 38.53 | 4 | 79.35 | 65.81 | 24.52 |
| 1 | 南昌 | 11 | 67.18 | 12.01 | 4 | 6.48 | 3 | 0.80 | 2 | 4.73 | 0 | 81.82 | 45.45 | 18.18 |
| 2 | 九江 | 17 | 100.98 | 15.98 | 3 | 0.35 | 9 | 13.63 | 4 | 2.00 | 0 | 94.12 | 76.47 | 23.53 |
| 3 | 景德镇 | 9 | 25.96 | 1.93 | 0 | 0.00 | 3 | 0.53 | 2 | 1.40 | 0 | 55.56 | 55.56 | 22.22 |
| 4 | 萍乡 | 15 | 50.10 | 16.25 | 2 | 0.50 | 6 | 4.45 | 7 | 11.30 | 0 | 100.00 | 86.67 | 46.67 |
| 5 | 新余 | 10 | 61.10 | 12.90 | 0 | 0.00 | 4 | 11.35 | 2 | 1.55 | 0 | 60.00 | 60.00 | 20.00 |
| 6 | 鹰潭 | 10 | 15.30 | 2.95 | 2 | 0.17 | 7 | 2.03 | 1 | 0.75 | 0 | 100.00 | 80.00 | 10.00 |
| 7 | 赣州 | 28 | 186.77 | 14.12 | 4 | 0.10 | 11 | 4.66 | 8 | 9.36 | 0 | 82.14 | 67.86 | 28.57 |
| 8 | 宜春 | 8 | 38.10 | 6.40 | 2 | 0.80 | 5 | 5.00 | 1 | 0.60 | 0 | 100.00 | 75.00 | 12.50 |
| 9 | 上饶 | 21 | 100.50 | 5.02 | 1 | 0.00 | 3 | 2.40 | 5 | 2.62 | 1 | 42.86 | 38.10 | 23.81 |
| 10 | 吉安 | 10 | 155.27 | 4.06 | 3 | 0.97 | 5 | 1.47 | 2 | 1.62 | 0 | 100.00 | 70.00 | 20.00 |
| 11 | 抚州 | 16 | 90.00 | 9.06 | 0 | 0.00 | 8 | 6.46 | 4 | 2.60 | 3 | 75.00 | 75.00 | 25.00 |

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/aae5902d6fbec8c9dcd565dc15e73868bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/aae5902d6fbec8c9dcd565dc15e73868bdfb.html" \t "_blank)