**德清县人民政府办公室关于印发德清县推进减污降碳协同高水平打好污染防治攻坚战2022年度工作计划的通知**

德清县人民政府办公室关于印发德清县推进减污降碳协同高水平打好污染防治攻坚战2022年度工作计划的通知  
（德政办发〔2022〕18号）

高新区管委会，各镇人民政府（街道办），县府直属各单位：  
　　《德清县推进减污降碳协同高水平打好污染防治攻坚战2022年度工作计划》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

德清县人民政府办公室  
　　2022年4月1日

德清县推进减污降碳协同高水平打好污染防治攻坚战2022年度工作计划


　　为全面贯彻落实国家和省市关于深入打好污染防治攻坚战的各项决策部署，根据《湖州市推进减污降碳协同 高水平打好污染防治攻坚战2022年度工作计划》具体要求，特制定我县2022年度工作计划。  
**一、**主要目标  
　　2022年，围绕“两稳定、两确保、三达标”，即生态环境质量稳定向好、生态服务功能稳定恢复，确保完成杭州亚运会、党的二十大期间环境保障工作，实现水环境功能区、大气环境质量、受污染耕地安全利用率全部达标。具体目标如下：  
　　（一）水质断面稳定达标。地表水监测断面Ⅲ类及以上水质比例、交接断面水质满足功能区要求比例、县级以上饮用水水源地水质达标率均保持100%。完成5公里河湖缓冲带建设，全县河湖水生态修复面积7．5万平方米以上。  
　　（二）空气质量整体提升。PM2．5达到26微克/立方米、力争25微克/立方米，空气质量优良率达到91%、力争达到92%；亚运会期间，空气质量各项指标达到国家二级标准、优良率力争达到100%。  
　　（三）土壤安全有效防控。受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到100%。  
　　（四）“无废城市”争优创先。达到省级“无废城市”建设标准，力争“无废城市”指数走在全市前列。

**二、**重点任务  
　　（一）全面提升水环境质量  
　　1．加大基础设施建设。深化“污水零直排区”建设，开展管网大排查及修复改造工作，新改建污水管网20公里、雨水管网10公里，确保排涝泵站和旱污截留井不发生雨天排污现象；完成乾元镇西单小区等5个建设单元的污水零直排区建设；完成新市镇仙潭小区、德清工业园区提标改造，真正实现全域污水应截尽截、应收尽收。推进城镇污水处理厂提质增效改造，完成钟管、新安2家污水处理厂清洁排放提标改造。强化农村生活污水治理，新建农村污水处理设施5座、改造16座，开展绿色处理设施和污水零直排试点村2个，实现处理设施标准化运维全覆盖，出水达标率达78%以上。（牵头单位：县五水共治办、县建设局；责任单位：市生态环境局德清分局、县综合执法局、各镇（街道））  
　　2．保障断面水质稳定达标。优化点位布设，对全县县控断面进行调整和新增，进一步掌握全县河流水质现状及变化规律。严格落实《国省控断面管理办法》，在断面采水区域安装视频监控，落实专人24小时查看情况，杜绝人为干扰行为。8月底前完成3个省控断面走航及“一点一策”编制，落实针对性措施，确保断面水质稳定达标。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：各镇（街道））  
　　3．开展全域水生态修复。着力推进“水韵湖城”水生态修复样板工程，开展大运河水生态健康评估，实施洛舍漾水环境治理和水生态修复工程，全县完成河湖水生态修复面积7．5万平方米以上，河湖缓冲带建设5公里。加快推进“幸福河湖”省级试点县建设，开展水系连通及农村水系综合整治试点县（三期）建设，完成至少1条省级美丽河湖建设，1个水美乡镇建设，形成“一带、三区、十片、百溪”的全域幸福河湖新格局。（牵头单位：县攻坚办、县水利局；责任单位：县建设局、县文旅集团、县交通水利集团、各镇（街道））  
　　（二）营造清新空气环境  
　　1．涉挥发性有机物综合治理。3月底前建立全县应急减排清单，完成16家涉甲苯/DMF企业专项治理和前期50家源头替代企业“回头看”绩效评估。6月底前完成4家化工、1家化纤企业LDAR管理工作；完成308家低效处理设施企业整治提升；完成131家活性炭使用企业现场核查并建立监管清单，推进活性炭规范采购、统一收集、集中再生的管理运营模式；修订涉气重点监管企业清单。8月底前实现重点监管企业监督性抽测全覆盖。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：县经信局、各镇（街道））  
　　2．氮氧化物和颗粒物深度治理。3月底前完成第一批61台工业炉窑整治验收。6月底前完成241台工业炉窑深度治理，深化34家重点企业无组织排放废气长效管理，建立“视频＋用电监控”的信息化监管体系。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：县发改局、县经信局、各镇（街道））  
　　3．重点园区和集聚区整治提升。深化新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，推进钢琴制造等行业提升改造。全年整治提升“高耗低效”企业102家、“低散乱”企业（作坊）210家。3月底前根据《湖州市小微园区环境管理标准》，规范小微园区的污染治理。8月底前完成重点区域小微园区和厂中厂治理，并积极推进省级工业园区争创“清新工业园区”。（牵头单位：市生态环境局德清分局、县经信局；责任单位：县发改局、县市场监管局、县应急管理局、县自然资源和规划局、各镇（街道））  
　　4．区域面源污染综合治理。突出各类工地、拆迁场平、道路（公路）扬尘、矿山粉尘、裸土堆场以及渣土砂石运输等重点领域，落实“7个100%”扬尘防治要求。探索推进在建工地喷淋设施单独加装水表、电表进行定量监管。建设城乡一体化污染源高空瞭望监控体系，实现可视污染问题第一时间发现处置闭环。动态更新传输通道、站点周边等重点区域扬尘、车船、企业等各类环境污染源，绘制污染地图。完善餐饮油烟净化设施定期清洗和长效监管制度。建成美丽牧场1家。（牵头单位：县建设局、县交通运输局、县综合执法局、县农业农村局、各镇（街道））  
　　5．移动源排放污染治理。6月底前，完成剩余33台国三及以下老旧营运柴油货车淘汰；加油站油气回收检查抽测不少于辖区内站点总数的20%，储油库监督抽测全覆盖。8月底前，完成省定非道新能源替代工作。加大进出港船舶燃油检测力度，全年检测艘数不少于150艘；启动德清籍船舶安装尾气排放监测设施和排放治理改造；开展常态化机动车、非道机械执法检测，机动车检测不少于700台次，非道机械检测不少于250台次，执法案件数量不低于年度抽测数量的2%；严厉打击劣质油品、车用尿素制售和无合法来源证明的成品油销售等违法行为，完成汽柴油及尿素抽检20批次。新增和更新的公交、巡游出租、网约车辆、邮政（城市配送）实现100%新能源化，2022年新能源化达到15%以上。（牵头单位：县交通运输局、机关事务中心、市生态环境局德清分局、县市场监管局；责任单位：县经信局、县财政局、县公安局、县商务局、各镇（街道））  
　　（三）统筹推进治土清废  
　　1．推进全域“无废城市”建设。深入实施工业固废排污许可证制度，加强固废源头监管，夯实产废者主体责任。强化“无废”理念宣贯，营造“无废文化”浓厚氛围。厘清部门职责，加强部门协同推进，构建长效畅通的“无废城市”建设机制。完成36个“无废城市细胞”和4个“无废工厂”建设，达到省级“无废城市”建设标准。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：县经信局、县建设局、县农业农村局、县卫生健康局等成员单位、各镇（街道））  
　　2．推进固体废物源头减量。推进工业固废减量，新增危险废物和一般工业固废源头减量项目各3个。加快绿色制造体系建设，深化绿色工厂星级管理全覆盖，持续推进绿色工厂“提质升星”攻坚，推动行业龙头企业积极参与绿色系列标准制定。严格落实建设单位建筑垃圾减量化首要责任，将建筑垃圾减量化纳入文明施工内容；建设装配式建筑生产基地，构建“研发-材料-生产-建造-装饰-服务”的绿色建筑产业链。加强塑料污染全链条治理，严格落实禁塑限塑制度，推动可降解替代产品的应用，加强废弃塑料制品回收利用。深化“肥药两制”改革，强化农作物病虫害统防统治和绿色防控融合发展，从源头减少施肥用药。（牵头单位：市生态环境局德清分局、县经信局、县建设局、县发改局、县农业农村局；责任单位：各镇（街道））  
　　3．提升固废危废处置能力。补齐固废危废处置能力的短板，新增危险废物、一般工业固体废物资源化利用项目各3个。建立健全与生活垃圾分类、回收利用和无害化处理等相衔接的转运体系，形成规范的有害垃圾收贮运体系。到年底，新建成省级高标准生活垃圾分类示范小区20个、示范村7个。加强建筑垃圾消纳能力建设，全面治理非正规建筑垃圾堆放点，打击建筑垃圾擅自消纳处置行为。健全病死畜禽无害化处理体系，继续规范做好养殖环节病死畜禽收集、运输和集中处理工作，屠宰环节病死畜禽（生猪、牛羊、家禽）直接纳入湖州威能环境服务有限公司的无害化收集处理体系，确保无害化收集处理率100%。（牵头单位：市生态环境局德清分局、县综合执法局、县农业农村局；责任单位：各镇（街道））  
　　4．推动土壤环境风险防控。按照受污染耕地“源解析”阶段性成果，6月底前制定相应污染源管控与成效评估方案，明确污染源的控源时限和措施，年底前形成成效评估总结报告。开展农用地土壤重金属污染源头防治行动，11月底前，完成土壤重点监管单位、污水处理厂及危废处置设施周边土壤的监督性监测年度任务。全面落实土壤污染重点监管单位责任，探索污染地块“土壤身份证”管理制度。推进建设用地土壤污染风险管控和修复，完成敏感用途地块土壤污染调查、风险评估或修复（管控）等工作。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：县农业农村局、县自然资源和规划局、各镇（街道））  
　　5．保持地下水环境质量稳定。加强重点园区和企业地下水污染风险管控，完成化工园区地下水污染调查任务，开展重点园区和企业地下水污染扩散风险管控试点，定期监测地下水环境。实施国考点位水质巩固提升行动，确保地下水国考点位水质达到目标要求。（牵头单位：市生态环境局德清分局、县自然资源和规划局；责任单位：县水利局、各镇（街道））  
　　6．强化农业面源污染治理。开展农村人居环境整治提升行动，推动农村生活垃圾源头减量，实施农村生活污水治理“强基增效双提标”行动。推行农业绿色生产方式，实施化肥农药减量增效，深化有机废弃物资源化利用。10月底前，基本完成重点区域农业污染物入水体负荷、农业污染物对土壤和地下水环境质量影响状况的评估，完成畜禽养殖污染防治规划编制工作。（牵头单位：县农业农村局、市生态环境局德清分局、县建设局；责任单位：各镇（街道））  
　　（四）加强现代环境治理能力建设  
　　1．优化污染防治攻坚运行机制。坚持“基础沿用，优化增效”原则，在现有工作基础上，系统性重塑全县污染防治攻坚（“五水共治”）工作领导小组办公室运行机制。3月底前，县攻坚办和13个镇（街道）完成组织架构设置并开展实体化运作。（牵头单位：县委组织部、市生态环境局德清分局；责任单位：各镇（街道））  
　　2．加强环境风险常态化管理。建立环境隐患常态化排查治理机制，开展“园区、企业、设施”安全生产专项整治。完善政府、风险源企业应急预案和“两库一队”建设，积极鼓励社会化力量参与环境应急保障。强化区域、企业环境应急演练和考核，开展“检验性拉练”演习。推进跨行政区域、跨流域上下游环境应急联动机制建设，开展跨区域联合执法行动，切实提升应对突发环境事件的风险防控和处置能力。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：县应急管理局、县水利局、各镇（街道））  
　　3．推动问题发现机制落地实施。深化生态环境网格员管理机制，健全网格员生态环境业务知识培训制度，落实环境问题举报奖励制度，提升社会化环境问题发现能力。持续强化污染源自动监控管理，落实污染源自动监控预警闭环管理，提升智慧化环境问题发现能力。按照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准（2021年版）》配强执法装备。组建专项行动组，对案情重大、影响恶劣、后果严重的环境犯罪案件重点攻坚。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：县财政局、县公安局、各镇（街道））  
　　4．深化生态环境领域数字化改革。围绕湖州市“1＋5＋2”工作体系和“四横四纵”的总体要求，迭代升级生态环境领域基础设施、数据资源、应用支撑、业务系统，推进2个省级以上开发区（园区）空气质量自动监测站点建设；13个镇（街道）完成氮氧化物指标增设，利用高空瞭望视频监控严厉打击露天焚烧行为，减少露天焚烧现象发生。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：高新区应急整治专班、经开区管委会、各镇（街道））  
　　5．加强现代环境监管能力建设。积极争取中央和省生态环境专项资金支持，推进监测装备能力建设，着力配强环境监测人员力量和设施设备。逐步提升自动监测及预警分析能力，提升空气质量综合监测、预警预报和分析能力，完成空气自动监测站的省级平台联网工作。全面开展生态环境执法机构规范化示范单位建设，夯实基层执法基础。积极运用无人机、走航车、卫星遥感、大数据分析等科技手段，拓展用水、用电监控等非现场监管手段在执法工作中的应用。深化社会生态环境监测机构环境信用评价试点工作，推动企业自行监测信息公开工作。（牵头单位：市生态环境局德清分局；责任单位：县财政局、乾元镇、新市镇、钟管镇、武康街道）

**三、**保障措施  
　　（一）压实工作责任。严格落实生态环境“党政同责、一岗双责”责任，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”原则，以“七张问题清单”为抓手，细化落实深入污染防治攻坚战各项工作。参照市攻坚办成立县、镇（街道）攻坚办，实现实体化运作，分解年度污染防治攻坚重点任务清单，每月调度推进落实情况。  
　　（二）强化督考推动。严格落实清单调度、例会推进、月报提醒、督导攻坚、考核问效等工作制度。以重点督查与交叉检查相结合的方式，对攻坚任务推进情况进行不定期督查，督查情况专报县委、县政府有关领导。污染防治攻坚战考核结果与“四比一争”大比拼主题竞赛相挂钩，确保污染防治攻坚战打出战斗声威、打出环境效果。  
　　（三）注重宣传引导。开展污染防治攻坚工作的各类主题宣传，走好环境治理的群众路线。充分利用各级各类媒体，加大政策、措施、成果的宣传力度，及时总结提炼典型案例和创新做法，形成一批可推广可复制的德清样板和德清案例，营造全社会共同参与的深厚氛围。  
　　附件  
　　德清县2022年污染防治攻坚重点任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 进度安排 | 责任部门  ★为牵头部门 | |
| 全市目标 | 我县目标 |  |
| 一、治水提标工作（3大类5项） | | | | | |
| （一）加大基础设施建设 | | | | | |
| 1 | 推进“污水零直排区”建设 | 完成全部“污水零直排区”建设，实现全域污水应截尽截、应收尽收。 | 完成乾元镇西单小区等5个建设单元的“污水零直排区”建设；完成新市镇仙潭小区、德清工业园区提标改造。 | 1．一季度全面开工建设；  2．二季度完成总建设任务的40%；  3．11月底前完成全部创建和提标改造工程；  4．12月底前完成建设成效“回头看”。 | ★县五水共治办  ★县建设局  市生态环境局德清分局  县综合执法局 |
| 2 | 推进管网修复和污水处理 | 开展管网排查修复，推进污水处理厂清洁化排放改造，提升污水处理能力，实现污水应处尽处。 | 完成钟管污水厂、新安污水厂清洁排放技术提标改造；完成新改建污水管网20公里，雨水管网10公里。 | 1．5月底前完成污水处理厂清洁化排放改造方案；12月底前完成清洁化排放改造任务；  2．12月底前完成雨污水管网新改建任务。 | ★县建设局 |
| 3 | 推进农村生活污水治理 | 强化农村生活污水治理，实现既有处理设施标准化运维全覆盖。 | 新建农村污水处理设施5座、改造16座；开展绿色处理设施和污水零直排试点村2个。 | 1．8月底前完成农村污水处理设施改造方案编制，并开始改造建设；  2．10月底前完成新建农村污水处理设施规划编制，并开始建设；  3．11月底前完成绿色处理设施和污水零直排试点村改造建设。 | ★县建设局 |
| （二）保障断面水质稳定达标 | | | | | |
| 4 | 保障断面水质稳定达标 | 确保国省控断面年度达标率100%。 | 开展断面周边区域污染源排摸，断面采水区域安装视频监控，确保城南翻水站、东升、沈家墩国控断面水质稳定达标；开展晚村、山水渡、含山3个断面走航，编制“一点一策”。 | 1．3月底前完成断面周边区域污染源排摸，确保断面水质稳定达标；  2．5月底前完成断面采水区域视频监控安装工作，杜绝人为干扰行为；  3．8月底前完成3个省控断面走航任务以及“一点一策”方案编制。 | ★市生态环境局德清分局 |
| （三）打造水生态修复样板 | | | | | |
| 5 | 打造水生态修复样板 | 推进“水韵湖城”水生态环境提升工程，以“一区一城一河”为核心，全市河湖水生态修复面积116万平方米以上，实现除航道外的主要水体“岸绿、水草绿，水活、鱼虾活，透明度30厘米以上”的“两绿两活一透明”总目标。 | 开展大运河水生态健康评估。 | 12月底前完成大运河水生态健康评估。 | ★县攻坚办  ★县水利局  县建设局 |
| 开展洛舍漾水环境治理和水生态修复工程，通过鱼类投放等增加生物多样性，完善水生态系统；开展岸坡治理6公里；推广农业面源污染处理技术100亩，用于农业尾水处理；加强基础设施建设，周边生活污水实施雨污分流；打造全国美丽河湖标杆。 | 1．6月底前完成方案编制等前期工作；  2．10月底前完成岸坡治理及基础设施建设；  3．12月底前完成项目建设。 |
| 二、治气攻坚工作（5大类5项） | | | | | |
| （一）涉挥发性有机物综合治理 | | | | | |
| 6 | 涉挥发性有机物综合治理 | 完成2020年-2021年源头替代的343家重点企业“回头看”；完成54家涉甲苯/DMF企业高活性挥发性有机物的行业专项整治；开展涉挥发性有机物企业废气处理设施再升级行动；开展化工、化纤等重点行业管道泄漏与修复工作（LDAR）；建成并动态调整涉VOCs企业底数、原料用量、排放情况的“电子账本”。 | 完成50家源头替代重点企业“回头看”；完成16家涉甲苯/DMF企业高活性挥发性有机物企业专项整治；完成1家化纤、4家LDAR管理企业管道泄漏与修复工作。 | 1．3月底前完成源头替代重点企业“回头看”，并在排污许可证中予以变更；完成涉甲苯/DMF企业高活性挥发性有机物企业专项整治；  2．6月底前完成重点企业LDAR工作，实现LDAR数字化管理。 | ★市生态环境局德清分局 |
| （二）氮氧化物和颗粒物深度治理 | | | | | |
| 7 | 氮氧化物和颗粒物深度治理 | 6月底前全面完成全市628台工业炉窑治理，治理后颗粒物、氮氧化物较整治前削减80%以上；建立“视频＋用电监控”的信息化监管体系，加强全市219家企业无组织排放废气长效管理。 | 完成241台工业炉窑治理；加强全县34家独立粉磨站、砖瓦、搅拌站、矿粉、耐火材料、铸造等行业企业无组织废气排放长效管理。 | 1．2月底前完成第一批炉窑深度治理收尾工作，启动第二批炉窑治理；  2．3月底前完成第一批炉窑深度治理验收工作；  3．6月底前完成第二批炉窑深度治理验收工作。 | ★市生态环境局德清分局县发改局  县经信局 |
| （三）重点园区和集聚区整治提升 | | | | | |
| 8 | 重点园区和集聚区整治提升 | 12月底前，完成“高耗低效”企业、“低散乱”企业（作坊）整治提升800家；完成重点区域小微园区和厂中厂治理提升。（各区县任务按照新一轮排摸确定企业，待省核定后按省核定数下达） | 完成钢琴制造等行业企业整治提升；完成整治提升“高耗低效”企业102家、“低散乱”企业（作坊）210家；完成全域小微园区、厂中厂环境排查整治。 | 1．2月底前完成产业集群治理提升方案编制；3月底前通过现场会等方式推进；8月底前完成提升工作；  2．3月底前根据小微园区大气环境管理规范进一步排摸涉气小微园区、厂中厂、出租房等企业；4月底前制定整治工作计划，启动整治工作；8月底前完成小微园区、厂中厂环境整治工作。 | ★县经信局  ★市生态环境局德清分局县发改局  县市场监管局  县应急管理局  县自然资源和规划局 |
| （四）区域面源污染综合治理 | | | | | |
| 9 | 区域面源污染综合治理 | 全面开展实施扬尘治理集中攻坚行动，突出各类工地、拆迁场平、道路（公路）扬尘、矿山粉尘、裸土堆场以及渣土砂石运输车等重点领域，落实“7个100%”扬尘防治要求。 | 重点加强新市镇、钟管镇、雷甸镇、禹越镇、新安镇等传输通道和省控站点周边镇（街道）扬尘管控，每个重点区域明确一名副科级领导担任扬尘管控专管员，统筹抓好本辖区扬尘防治工作，定期上报排查整治情况。 | 2月底前完善扬尘管控四张清单，将日常监管和四张清单复核相结合，动态更新问题清单和整治进度；强化部门联动监管，完善网格化管理机制。 | ★县建设局  ★县交通运输局  ★县综合执法局  ★县农业农村局 |
| （五）加强重点移动源管理 | | | | | |
| 10 | 加强重点移动源管理 | 6月底前全市国三及以下老旧营运柴油货车全淘汰；打击柴油车冒黑烟现象，现场与非现场检查相结合，公安部门与有关部门建立执法联动机制。 | 完成33台国三及以下老旧营运柴油货车淘汰；组织不少于3次非道路移动机械禁用区专项执法，非道机械抽测不少于250辆，路检路查以及入户检查抽测柴油车不少于700辆次；完成非道新能源更新淘汰任务。 | 1．6月底前完成国三及以下老旧营运柴油货车淘汰工作；  2．8月底完成抽测任务的75%以上，完成非道新能源更新淘汰任务；  3．9月集中开展机动车、非道机械抽测，完成年度任务，严厉打击使用超标机械的违法行为。 | ★县交通运输  ★市生态环境局德清分局县经信局  县财政局  县公安局  县商务局 |
| 三、治土清废工作（6大类6项） | | | | | |
| （一）推进全域“无废城市”建设 | | | | | |
| 11 | 推进全域“无废城市”建设 | 深入推进“无废城市”建设，确保市本级及下辖所有区县达到省级“无废城市”建设标准，力争入选国家级“无废城市”建设地级市名单，力争“无废城市”指数走在全省前列。 | 完成36个“无废细胞”创建、4个“无废工厂”创建。 | 1．10月底前完成“无废城市细胞”“无废工厂”建设；  2．6月前启动建立《湖州市一般工业固体废物类别清单》，探索开展危险废物分级管理试点，提高固体废物分类水平；  3．11月前完成省级“无废城市”创建。 | ★市生态环境局德清分局县建设局  县农业农村局  县卫生健康局  县经信局等成员单位 |
| （二）推进固废危废源头减量 | | | | | |
| 12 | 推进固废危废源头减量 | 全市推动实施危险废物、一般工业固体废物建设源头减量项目各15个。 | 完成危险废物、一般工业固体废物建设源头减量项目各3个。 | 1．6月底前，完成危险废物、一般工业固体废物建设源头减量项目各1个；  2．11月底前全部完成。 | ★市生态环境局德清分局 |
| （三）提升固废危废处置能力 | | | | | |
| 13 | 提升固废危废处置能力 | 全市推动新增危险废物、一般工业固体废物资源化利用项目各15个。进一步补齐我市固废危废处置能力的短板。 | 新增危险废物、一般工业固体废物资源化利用项目各3个。 | 1．6月底前，完成危险废物、一般工业固体废物建设资源化利用项目各1个；  2．11月底前全部完成。 | ★市生态环境局德清分局 |
| （四）推进土壤和地下水污染防治 | | | | | |
| 14 | 推进土壤和地下水污染防治 | 全市污染地块安全利用率达到100%，确保不出现污染地块违规开发利用；全市受污染耕地安全利用率达到 93%。 | 1．污染地块安全利用率达到100%，确保不出现污染地块违规开发利用；  2．受污染耕地安全利用率达到 93%。 | 1．按照农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动结果将涉隔企业纳入重点排污单位名录，6月底前，针对纳入大气重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业，完成污染物自动监控设施安装计划的制定；  2．11月底前，完成土壤重点监管单位、污水处理厂及危废处置设施周边土壤监督性监测年度任务；督促土壤污染重点监管单位完成土壤、地下水自行监测任务并上报；  3．9月底前，完成受污染耕地“源解析”工作，形成污染源全口径清单；  4．11月底前所有用途变更为敏感用途的地块均按要求完成土壤污染调查、风险评估或修复（管控）等工作。 | ★市生态环境局德清分局  县农业农村局  县自然资源和规划局 |
| （五）保持地下水环境质量稳定推进 | | | | | |
| 15 | 保持地下水环境质量稳定推进 | 地下水国考点位水质达到目标要求，地下水环境质量总体保持稳定。 | 实施国考点位水质巩固或提升行动；完成2022年地下水省控点位环境质量监测工作。 | 1．6月底前完善地下水环境监测体系；  2．每月开展保持地下水环境质量稳定工作，对不稳定点位，开展源解析，建立“一点一策”治理清单。 | ★市生态环境局德清分局  ★县自然资源和规划局  县水利局 |
| （六）强化农业面源污染治理 | | | | | |
| 16 | 强化农业面源污染治理 | 加快推进畜禽养殖污染防治规划编制工作。 | 12月底前完成畜禽养殖污染防治规划编制工作。 | ★县农业农村局  ★市生态环境局德清分局 | |
| 四、督察整改工作（2项） | | | | | |
| 17 | 完成中央和省委督察任务 | 完善文涛物流园区企业污染防治措施，规范整改提升。结合老旧工业园区改造，12月底前完成小微产业园升级改造。 | 1．对文涛物流园区企业开展全面排查；  2．要求德清水一方环保科技有限公司规范整改，在年底前完成搬迁；对德清顺源金属科技有限公司、浙江湖州楚邦玻璃有限公司进行腾退；关停德清合盈家具销售有限公司，取缔文涛物流公司非法码头；  3．文涛物流园区实施小微产业园升级改造，年底前初步完成小微园区整体改造。 | ★市生态环境局德清分局 | |
| 深化废弃矿山治理。12月底前，确保完成第二轮中央生态环境保护督察反馈意见中涉及湖州的废弃矿山治理任务，切实改善矿山地质环境。 | 完成3座第二轮中央生态环境保护督察反馈意见交办的废弃矿山治理任务。 | 1．明晰整改任务。根据省卫星遥感影像判读结果，结合实地核实，进一步梳理《浙江省大气污染防治计划》《浙江省矿山生态环境保护与治理规划》中涉及德清的废弃矿山情况，明确需治理废弃矿山任务；  2．压实主体责任。对梳理的废弃矿山列明清单，需治理的逐个落实，明确治理责任主体、明确整改目标、强化整改措施，确保废弃矿山整改任务部署到位、落实到位。上下形成合力，建立台账，逐个销号；  3．明确要求时限。针对尚未完成治理的废弃矿山，列明清单、倒排时间，确保12月底前完成全部治理任务；  4．严格督查考核。立足德清实际，配合制定矿山治理验收标准、建立废弃矿山治理目标责任制考核办法，严格考核。同时结合浙江省国土空间生态修复项目监管系统，利用天上看、网上管、地上查的监管手段，强化督查；  5．建立长效机制。针对废弃矿山治理建章建制，健全矿山生态修复长效管理机制；将已完成修复的废弃矿山，纳入日常巡查重点区域，保护已取得成果；针对在采矿山，做好“地质环境保护与土地复垦”工作，边开采边治理，切实保护好矿山地质环境。 | ★县自然资源和规划局 |
| 探索推进减肥减药工作。12月底前全市主要农作物测土配方施肥覆盖率达到93%以上，病虫害统防统治覆盖率达到43%以上。 | 12月底前主要农作物测土配方施肥覆盖率达到93%以上，病虫害统防统治覆盖率达到43%以上。 | 1．大力推广“肥药双减”适用技术。加大农业绿色生产技术宣传培训力度，推广肥药集成减量技术，深化统防统治与绿色防控融合推进，提高病虫情报的规模主体覆盖率。到年底，创建省级化肥定额制示范方3个、省级农药定额制示范区2个，主要农作物测土配方施肥覆盖率达到93%以上，病虫害统防统治覆盖率达到43%以上；  2．强化财政支持。加大对取土测土、配方肥、有机肥、绿色防控和高效植保机械等财政投入力度。发挥省粮食生产规模补贴和中央农业社会化服务资金等作用，培育壮大以新型农业主体为主、第三方专业化服务组织为补充的病虫害统防统治体系。 | ★县农业农村局 |
| 按要求完成省委“七张问题清单”交办问题排查整改工作。 | 开展“七张问题清单”排查整改，完成入选重大生态环保督察清单省级问题库问题5个以上、市级问题库问题15个以上，并按进度完成省、市交办“七张问题清单”整改。 | 根据具体问题，逐项分解任务，明确问题整改时间和责任，细化工作举措，按时报送进展。 | ★市生态环境局德清分局  清单涉及主管部门 |
| 18 | 完成市领导交办重点问题整改 | 完成市领导督查发现问题整改。 | 完成市领导督查交办的问题。 | 根据具体问题，逐项分解任务，明确问题整改时间和责任，细化工作举措，按时报送进展。 | ★县攻坚办  清单问题涉及主管部门 |
| 五、现代环境治理能力建设工作（4项） | | | | | |
| 19 | 优化污染防治攻坚（“五水共治”）工作领导小组办公室运行机制 | 优化完善组织架构，设立实体化运作的市污染防治攻坚工作领导小组办公室。 | 镇（街道）攻坚办参照县攻坚办组织架构完成设置并开展实体化运作。 | 1．整合有关部门业务技术力量，以市生态环境局德清分局骨干为主，抽调人员为辅开展实体化独立运作，进一步发挥牵头抓总作用，县攻坚办3月底前开展实体化运作；  2．3月底前13个镇（街道）同步设置组织架构并开展实体化运作。 | ★县委组织部  ★市生态环境局德清分局  各镇（街道） |
| 20 | 强化环境执法基础能力建设 | 以生态环境保护行政执法机构规范化示范单位建设工作为抓手，规范机构职能、强化队伍管理、配强专业装备、完善制度管理、提升执法效能、健全保障体系，基本建成行为规范、保障有力、运转高效、充满活力的执法机构队伍。 | 1．开展生态环境保护行政执法机构规范化建设，完成县生态环境保护行政执法队，武康、乾元、新市、钟管中心环保所五个单位示范建设工作；  2．开展执法大练兵工作，组织开展4次以上专项执法行动，每年组织不少于1次公检法环联席会议。 | 1．1月底前，制定生态环境保护行政执法机构规范化建设细化工作方案和安排部署情况；  2．每季度末月15日前报送工作进度表，报告工作进展情况；  3．11月底前，基本完成生态环境保护行政执法机构规范化示范单位建设；  4．12月底前， 市生态环境局组织开展验收。 | ★市生态环境局德清分局  乾元镇  新市镇  钟管镇  武康街道 |
| 21 | 完善工业园区现代化监管，提升环境管理能力和问题常态发现机制。 | 全市完成13个重点园区监控设施安装联网；持续开展化工园区环境风险防控体系建设。 | 完成湖州莫干山高新技术产业开发区、德清经济开发区水、气监控设施安装联网任务。 | 1．2月底前完成建设方案编制；  2．6月底前完成水、气监控设施安装；  3．8月底前完成水、气监控设施调试联网，投入正常运行；  4．推动工业园区智能监控建设，提升非现场监管能力，加强工业园区日常管控。 | ★市生态环境局德清分局  高新区应急整治专班  经开区管委会 |
| 22 | 持续提升环境应急能力建设。 | 推进环境应急基础能力建设，建立市、区县和有关部门的协同机制，着力提升环境应急管理水平。各区县环境应急中心实体化运行。 | 完善“两库一队”建设，做好应急物资库和专业救援队伍更新维护和补充储备，提升环境应急防控水平；每半年开展一次环境应急演练或拉练；推进湘溪港“南阳实践”实施，完成基础信息清单，编制流域“一河一策一图”环境应急响应方案；县环境应急与事故调查中心实现实体化运作。 | 1．6月底前完成“南阳实践”方案编制和报送工作；11月底前完成湘溪港的基础信息清单和流域“一河一策一图”环境应急响应方案；  2．每半年至少开展一次应急演练或拉练，4月和10月底前分别报送演练、拉练的方案和总结。 | ★市生态环境局德清分局县应急管理局  县水利局 |
| 六、深化生态环境领域数字化改革（1项） | | | | | |
| 23 | 推进完善大气治理数字化能力建设 | 开展细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设，增加氮氧化物、VOCs等环境监测等前端感知设备，打通数字共享环节，整合生态环境部门内部数据，利用信息化手段开展大气污染源“四张清单”排查。开发应用日常督查检查闭环管理、工业企业环境信息一图感知、现场情况实时监控、空气质量数据一表展示和实时动态更新等应用场景，并根据日常平台运行情况进行优化完善，并制定管理制度体系。 | 推进2个省级以上开发区（园区）空气质量自动监测站点建设；13个镇（街道）完成氮氧化物指标增设，利用高空瞭望视频监控严厉打击露天焚烧现象，减少露天焚烧现象发现。 | 1．2月底前完成氮氧化物监测设备安装、联网工作；启动高空瞭望一期系统试运行；  2．3月底前建立数字化系统工业企业环境信息库；  3．6月底前落实管理制度体系，完善应用场景。 | ★市生态环境局德清分  高新区应急整治专班  经开区管委会  各镇（街道） |

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/ffac0395530fe2fbdd677ed184a928bdbdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/ffac0395530fe2fbdd677ed184a928bdbdfb.html" \t "_blank)