**福建省发展和改革委员会关于省碳排放权交易平台项目可研暨初设方案的复函**

福建省发展和改革委员会关于省碳排放权交易平台项目可研暨初设方案的复函

闽发改网数字函[2016]117号

海峡股权交易中心：

　　贵单位《关于报送福建省碳排放权交易平台项目可行性研究报告暨初设方案的请示》及《固定资产投资项目节能登记表》等有关附件悉。经研究，同意省碳排放权交易平台项目可研报告暨初设方案。现函复如下：

　　一、建设单位：海峡股权交易中心。

　　二、建设内容

　　(一)建设碳排放权现货交易系统，实现碳排放权交易参与方的交易账户开立、产品交易和结算等功能。

　　(二)建设碳排放权中远期交易系统，实现碳排放权交易参与方的碳排放权产品中远期交易、结算和交割，帮助控排企业合理利用中远期交易机制制定生产计划，利用套期保值等工具实现碳排放权资产管理和使用。

　　(三)建设与省碳排放配额注册登记系统、国家核证减排量系统、国家碳排放配额登记系统对接模块。

　　三、建设期限：12个月。

　　四、项目总投资及资金来源：项目总投资控制在685.3万元以内，建设资金由省级预算内投资安排548万元，其余137.3万元由海峡股权交易中心自筹解决。

　　五、节能审查意见：原则同意该项目节能登记表备案。请按有关规定，采取有效措施，切实做好节能降耗工作。

　　六、建设要求：项目应充分利用数字福建云计算平台等数字福建建设成果，实现资源共享，避免重复建设;通过省级政务信息目录系统，及时登记发布信息资源。

　　七、项目方案或项目申报函若存在与本复函内容不一致，以本复函为准。

　　八、项目建设过程中若有重要变更，须报我委同意。

　　请据此复函抓紧组织实施。

　　附件：省碳排放权交易平台项目投资概算表

福建省发展和改革委员会

2016年8月30日

　　附件

省碳排放权交易平台项目投资概算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投资概算** |
| 一 | 工程费用 | **628.7** |
| 1 | 现货交易系统 | 150 |
| 2 | 中远期交易系统 | 250 |
| 3 | 软硬件环境建设 | 228.7 |
| 二 | 工程建设其它费用 | **56.6** |
| 1 | 系统集成与培训费 | 18.8 |
| 2 | 工程建设监理费 | 12.6 |
| 3 | 系统测试与安全测评费 | 12.6 |
| 4 | 项目管理与可研初设费 | 12.6 |
| 三 | 总计 | **685.3** |

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/c2f767a28e8eb3381174408024376f1ebdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/c2f767a28e8eb3381174408024376f1ebdfb.html" \t "_blank)