**贵州省发展改革委关于贵州省节能低碳监测管理平台项目可行性研究报告的批复**

贵州省发展改革委关于贵州省节能低碳监测管理平台项目可行性研究报告的批复

贵州省信息中心：

　　你单位报来《贵州省节能低碳监测管理平台项目可行性研究报告》及相关材料收悉。经研究，原则同意所报项目可行性研究报告，现批复如下：

　　一、项目承担单位

　　贵州省信息中心。

　　二、项目建设期

　　两年。

　　三、项目建设内容

　　在充分利用现有资源的基础上，以准确可靠的计量器具为基础，应用现代网络技术，建立贵州省节能低碳监测管理平台。建设贵州省重点用能单位能耗在线监测系统，通过购置必要的软硬件设备，主要完成以下建设任务：

　　（一）建设贵州省能耗在线监测应用系统、网络系统、安全系统和监控中心等，并依托贵州省电子政务外网，实现与国家能耗监测系统的网络连接与数据交换。

　　（二）组织全省275家重点用能企业，部署能耗在线监测企业端设备，依托互联网，将企业用能指标数据传输到贵州省能耗在线监测系统。

　　四、项目投资估算与资金来源

　　该项目总投资暂按8965.45万元控制（省级平台2170.6万元，企业端6794.85万元）。其中，工程费用7935.17万元，工程建设其他费用769.15万元，预备费261.13万元。所需资金由中央、省预算内投资及相关专项资金安排。具体投资规模以招标结果和实际实施的重点用能企业数量进一步核定。

　　工程建设要充分利用已有资源，控制成本，集中建设，注重实效，避免重复投资、重复建设，并本着提高系统效能、降低系统能耗的原则开展相关工作。在项目招标采购中应严格按照《[中华人民共和国政府采购法](https://www.pkulaw.com/chl/a089c7cf0520342ebdfb.html?way=textSlc)》和《[中华人民共和国招标投标法](https://www.pkulaw.com/chl/5c8ffeaacb9a327ebdfb.html?way=textSlc)》的有关规定，选用本国货物、工程或服务。

　　请按此编制项目初步设计，报我委审批。

贵州省发展和改革委员会

2014年9月25日

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/653954cd656bdc928ad068f1b9cd33fbbdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/653954cd656bdc928ad068f1b9cd33fbbdfb.html" \t "_blank)